Утвержден

постановлением Главы

МО «Каменский городской округ»

от 22.08.2014 г. №2250

«О создании оперативного штаба по предупреждению срыва подготовки к отопительному сезону 2014/2015 года на территории МО «Каменский городской округ»

План мероприятий

по предупреждению срыва подготовки к отопительному сезону 2014/2015года

в МО «Каменский городской округ»

| № | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание штаба по подготовке к отопительному сезону | 22.08.2014г. |
| 2 | Анализ готовности объектов теплоснабжения по территориям | 22.08.2014г. |
| 3 | Вызов из отпусков работников, влияющих на ход подготовки к отопительному сезону | 25.08.2014г. |
| 4 | Утверждение графиков работ на объектах, с посуточной разбивкой | 25.08.2014г. |
| 5 | Контроль выполнения графиков работ | Ежедневно |
| 6 | Контроль графика закупок по выполнению плана капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры | Ежедневно |
| 7 | Создание территориальных комиссий по контролю за ходом подготовительных работ (Глава сельской администрации, депутат, представители общественных организаций) | 27.08.2014г. |
| 8 | Активизировать работу комиссии по сокращению задолженности населения за предоставленные услуги | Ежедневно |
| 9 | Проведение переговоров с градообразующими предприятиями округа, способных оказать посильную помощь/график встреч | 26.08.2014г. |
| 10 | Поставить на особый контроль деятельность ЕДДС в МО «Каменский городской округ» | Постоянно |
| 11 | ЕДДС формировать сводный отчет по обработанной информации за сутки | Ежедневно |
| 12 | Закрепление ответственных лиц из числа работников администрации, за мониторинг ситуации по отдельным территориям МО «Каменский городской округ» | 22.08.2014г. |
| 13 | Фиксация результатов работы на объектах ответственными лицами предприятий ЖКХ в письменном виде | Ежедневно |
| 14 | Проверка объектов социальной сферы – подводящие сети | 05.09.2014г. |
| 15 | Проверка объектов социальной сферы – внутренние инженерные системы | 10.09.2014г. |
| 16 | Закупка запчастей для организации ремонтов | 25.08.2014г. |
| 17 | Формирование полного отчета по территориям | Еженедельно |

Утвержден

постановлением Главы

МО «Каменский городской округ»

от 22.08.2014 г. №2250

«О создании оперативного штаба по предупреждению срыва подготовки к отопительному сезону 2014/2015 года на территории МО «Каменский городской округ»

Состав оперативного штаба по предупреждению срыва подготовки к отопительному сезону 2014/2015года в МО «Каменский городской округ»

| Председатель штаба Глава городского округа Заместитель председателя штаба И.о. заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи | Белоусов Сергей Александрович Лугинин Павел Николаевич |
| --- | --- |
| Члены штаба |  |
| Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам | Кошкаров Алексей Юрьевич |
| Начальник Финансового управления Специалист Администрации по ГЗ и ПБ Директор МУП «Теплосети» | Жукова Людмила Геннадьевна Афанасьев Виктор Михайлович Долгополов Евгений Юрьевич |
| Директор МУП «Каменская сетевая компания» | Девятых Андрей Александрович |
| Директор ООО УК «ДЕЗ» Директор ООО «УЗ по ЖКУ» И.о. директора МУ «УЗ по ЖКУ» И.о. директора МУП «Спецтехника» | Русаков Олег Александрович Крушинин Виктор Иванович Кочев Владимир Анатольевич Теляков Олег Леонидович |
| Начальник МКУ «Управления заказчика по Каменскому городскому округ» | Федосеева Нина Васильевна |
| Представитель Прокуратуры Каменского района | (по согласованию) |
| Представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Представитель Управления Государственной жилищной инспекции Представитель Думы Каменского городского округа | (по согласованию) (по согласованию) (по согласованию) |