Утвержден

постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

от 04.02.2022 № 162

«Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год»

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков**

**на территории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» | по решению председателя | Председатель противопаводковой подкомиссии комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия), заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи - А.П. Баранов |
| 2 | Уточнение наличия собственников гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | до 07.02.2022 | **Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, в**едущий специалист Администрации Каменского городского округа -  О.С. Суворова |
| 3 | Информирование Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия из бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» | до 01.04.2022 | Главный специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина, ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - О.С. Суворова |
| 4 | Проведение осмотра технического состояния гидротехнических сооружений (плотин) на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | с 21.03.2022  по 11.04.2022 | Комиссия |
| 5 | Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехнических сооружениях (плотинах) | 28.02.2022 | Главы сельских администраций, собственники гидротехнических сооружений (плотин) |
| 6 | Мониторинг и определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) | до 01.04.2022 | Главы сельских администраций, ответственные лица за безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехнических сооружениях (плотинах) |
| 7 | Разработка плана действий в случае угрозы затоплений (подтоплений) | до 01.03.2022 | Комиссия |
| 8 | Осуществление круглосуточного сбора и передача информации о паводковой обстановке в населенных пунктах, попадающие в зону возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского городского округа | в паводкоопасный период | Главы сельских администраций, ответственные лица за безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехнических сооружениях (плотинах), ЕДДС Каменского городского округа |
| 9 | Отрабатывание взаимодействия по своевременному сбору и обмену информацией между ЕДДС Каменского городского округа, ответственными должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по 6 паводкоопасному направлению, собственниками гидротехнических сооружений (плотин) и Главами сельских администраций | до 01.03.2022 | Главный специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина,  начальник ЕДДС Каменского городского округа - Е.Н. Рожина |
| 10 | Проверка работоспособности ливневой канализации, канализации жилищного фонда, объектов социальной сферы к весеннему половодью | март-апрель | Главы сельских администраций, Управление образования МО «Каменский городской округ»,  Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» |
| 11 | Проведение работ по исключению подтопления подсобных и подвальных помещений муниципальных объектов | март-апрель | Главы сельских администраций, Управление образования МО «Каменский городской округ»,  Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» |
| 12 | Организация работы по очистке автомобильных дорог к гидротехническим сооружениям (плотинам) от снега, согласно поступающих заявок | март | МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа» |
| 13 | Участие в командно-штабной тренировка по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области в период весеннего половодья» | март | Комиссия |
| 14 | Тренировка по связи и сбору информации с ответственными за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на семи паводкоопасных направлениях и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по готовности к пропуску весеннего половодья | март | Председатель Комиссии - А.П. Баранов, главный специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского городского округа - Е.Н. Рожина |
| 15 | Участие в комплексной технической проверке по готовности локальной системы оповещения «Гидротехнического сооружения Волковского гидроузла дирекции по обеспечению производства «РУСАЛ Каменск-Уральский» | март | Председатель Комиссии - А.П. Баранов, главный специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского городского округа - Е.Н. Рожина |
| 16 | Представление заявок об осуществлении очистки дорог в населенных пунктах, на проведение предупредительных мероприятий по пропуску половодья, а также очистку от снега территорий, прилегающих к скважинам, расчистку труб, водосточных канав и кюветов от льда и мусора, обустройство дренажных траншей. Организация контроля за выполнением указанных мероприятий. | до 01.04.2022 | Главный специалист Администрации Каменского городского округа - Т.В. Андреев, МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа», Главы сельских администраций |
| 17 | Осуществление готовности к действиям подведомственных аварийно-восстановительных бригад и работу диспетчерских служб | до 01.04.2022 | Руководители управляющих компаний, предприятий ЖКХ и организаций Каменского городского округа |
| 18 | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 01.04.2022 | Директор МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» - И.В. Агапова, начальник ЕДДС Каменского городского округа - Е.Н. Рожина |
| 19 | Проведение проверки готовности систем оповещения, проверить устойчивость и надежность связи с ответственными за безаварийный пропуск паводковых вод | до 01.04.2022 | Директор МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» - И.В. Агапова, Главы сельских администраций |
| 20 | Осуществление мониторинга за пропуском паводковых вод через гидротехнические сооружения (плотины), расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | в паводкоопасный период | Главы сельских администраций, ответственные лица за безаварийный пропуск весеннего половодья |
| 21 | Провести разъяснительную работу с учащимися о правилах поведения на водоемах в период паводка | в паводкоопасный период | Управление образования МО «Каменский городской округ» |