Приложение № 7

к постановлению Главы

Каменского городского округа

от  30.12.2016 г.  №  2103

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Мероприятия, этапы выполнения работ | Ответственный за исполнение, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями подпрограммы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Капитальный ремонт спортивных объектов на территории Каменского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт хоккейного корта п . Мартюш | МКУ «ФСК КГО» | 2014г. | местный бюджет | 219,0 | 1740,0 |  |  |  |  |  | 1959,0 | Цель 1 Цел. показатель 1,2 |
| Ремонт спортивного клуба с. Позариха: частичная замена системы отопления | МКУ «ФСК КГО» | 2015 г. | местный бюджет |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | Цель 1 Цел. показатель 1,2 |
| Ремонт спортивного клуба п. Мартюш | МКУ «ФСК КГО» | 2016 г. | местный бюджет |  |  | 620,0 |  |  |  |  | 820,0 | Цель 1 Цел. показатель 1,2 |
| Строительство хоккейного корта с. Покровское | МКУ «ФСК КГО» | 2017г. | местный бюджет |  |  |  | 2005,5 |  |  |  | 2005,5 | Цель 1 Цел. показатель 3 |
| Строительство хоккейного корта с. Покровское | МКУ «ФСК КГО» | 2018 г. | местный бюджет |  |  |  |  | 2005,5 |  |  | 2005,5 | Цель 1 Цел. показатель 3 |
| Ремонт стадиона п. Мартюш | МКУ «ФСК КГО» | 2019 г. | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2005,5 |  | 2005,5 | Цель 1 Цел. показатель 1,2 |
| Строительство хоккейного корта с. Позариха | МКУ «ФСК КГО» | 2020 г. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2005,5 | 2005,5 | Цель 1 Цел. показатель 3 |
| Итого по каждому источнику финансирования |  |  | местный бюджет | 219,0 | 1840,0 | 620,0 | 2005,5 | 2005,5 | 2005,5 | 2005,5 | 10901,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 219,0 | 1840,0 | 620,0 | 2005,5 | 2005,5 | 2005,5 | 2005,5 | 10701,0 |  |

МКУ «ФСК КГО»- Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского округа»