РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 452

19 марта 2020 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам проверки  законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2021 года».

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2021 года», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2021 года» установлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации, Свердловской области и муниципального образования:

1) Комитет по архитектуре и градостроительству (Администрация МО «Каменский городской округ»)

1.1) Значение целевого показателя 12.13.2.1 «Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной градостроительной документацией, проектами территориального планирования и градостроительного зонирования 45 населенных пунктов округа» о фактическом количестве разработанной и утвержденной градостроительной документации завышено на 5 единиц. Представленные в форме 1 «Достижение целевых показателей муниципальной программы» отчета о реализации Муниципальной программы недостоверные данные повлияли на оценку достижения плановых значений целевых показателей Муниципальной программы.

1.2) Целевые показатели на Мероприятие 12.4, Мероприятие 12.10, Мероприятие 12.11 в 2018 году не установлены, в связи с чем не представляется возможным дать оценку результативности, а также не позволяет характеризовать прогресс достижения цели (нарушение подпункта 4 пункта 7 главы 2 Порядка № 3461).

2) МКУ «УКС «КГО» (Администрация МО «Каменский городской округ»)

2.1) Формулировка целей Подпрограммы не соответствует ожидаемым конечным результатам реализации Муниципальной программы (нарушение подпункта 3 пункта 9 главы 2 Порядка № 3461).

2.2) Целевые показатели на Мероприятие 12.8 «Реконструкция здания гаражного бокса с. Травянское» в 2018 году не установлены, в связи с чем не представляется возможным дать оценку результативности и эффективности (нарушение подпункта 4 пункта 9 главы 2 Порядка № 3461).

3) Администрация МО «Каменский городской округ»

3.1) Приложение 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» не содержит плановые значения целевых показателей по Подпрограмме на 2018 год на достижение целей и решение задач Муниципальной программы (нарушение подпункта 3 пункта 9 главы 2 Порядка № 3461).

3.2) План мероприятий не содержит номера целевых показателей на Мероприятие 12.7 «Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района» и Мероприятие 12.9 «Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», «Капитальный ремонт бывшего здания начальной школы МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа». Создание современной образовательной среды для школьников» Подпрограммы (нарушение подпункта 4 пункта 9 главы 2 Порядка № 3461).

3.3) Объемы выполненных работ по общему журналу работ не соответствуют актам освидетельствованию скрытых работ и не соответствует подтверждающим документам, приложенным к актам освидетельствования скрытых работ (нарушение пункта 9 Постановления Правительства № 468).

3.4) При осуществлении технического надзора за ходом капитального ремонта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» МКУ «УКС КГО» не установлено несоответствие объемов выполненных работ локальным сметным расчетам (нарушение пункта 4.4. Устава МКУ «УКС КГО»).

3.5) Отсутствуют паспорта и сертификаты соответствия, и иные документы, подтверждающие качество товара спортивного инвентаря и оборудования, следовательно контроль качества поставляемых товаров, соответствия их техническим регламентам, необходимым сертификатам соответствия не осуществлялся, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2021 года», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.):

- соблюдать порядок формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

19.03.2020 года