РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ № 467

28 мая 2020 года

Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ»

к работе в отопительный период 2020/2021 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного периода 2019/2020 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Баранова А.П. об итогах отопительного периода 2019/2020 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

28.05.2020

|  | Приложение № 1 к Решению Думы Каменского городского округа от 28.05.2020 № 467 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2019/2020 ГОДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

На основании Постановления Главы «Каменского городского округа»  № 1765 от 18.09.2019 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа начат с 18.09.2019.

На 23.09.2019 все котельные были запущены, к теплоснабжению подключены все объекты социальной сферы и жилищного фонда района.

При подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года Администрацией Каменского городского округа проводились работа по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Были проведены капитальные ремонты за счет средств местного бюджета и резервного фонда Правительства Свердловской области.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области РФ в соответствии с распоряжением № 240-РП от 04.06.2019 выделены средства на капитальный ремонт инженерных сетей в размере 49,725 млн. рублей (кассовый расход составил 44, 420 млн. рублей)

| Наименование населенного пункта |  | Количество объектов социальной сферы на территории населенного пункта |  | Количество МКД и жилых домов блокированной застройки |  |  | Численность жителей в населенном пункте, чел. |  | В том числе численность учащихся и сотрудников школы и детсада |  | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. |  |  | заменено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетей теплоснабжения м/п. | сетей холодного водоснабжения м/п. |  |
| Работы, выполненные за счет средств резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Белоносова |  | 0 |  | 19 |  |  | 74 |  | 0 |  | 1 131,79 |  |  | 384 | 185 |  |
| с. Черемхово |  | 4 |  | 36 |  |  | 179 |  | 215 |  | 1 425,06 |  |  | - | 1 230 |  |
| с. Новоисетское |  | 4 |  | 73 |  |  | 1 789 |  | 463 |  | 2 249,63 |  |  | 380 | 842 |  |
| с. Сосновское |  | 5 |  | 129 |  |  | 113 |  | 302 |  | 2 036,27 |  |  | 720 | - |  |
| с. Сипавское |  | 4 |  | 47 |  |  | 546 |  | 256 |  | 4 964,73 |  |  | 1 130 | 2 890 |  |
| с. Маминское |  | 4 |  | 71 |  |  | 795 |  | 256 |  | 3 892,88 |  |  | 300 | 2 010 |  |
| с. Рыбниковское |  | 4 |  | 58 |  |  | 665 |  | 238 |  | 4 592,42 |  |  | 450 | 950 |  |
| с. Покровское |  | 5 |  | 106 |  |  | 887 |  | 667 |  | 8 339,00 |  |  | 1 732 | 272 |  |
| с. Травянское |  | 4 |  | 47 |  |  | 540 |  | 322 |  | 4 346,95 |  |  | 825 | 3 477 |  |
| с. Колчедан |  | 6 |  | 98 |  |  | 1322 |  | 397 |  | 3 374,48 |  |  | 884 | - |  |
| с. Клевакинское |  | 4 |  | 56 |  |  | 795 |  | 308 |  | 8 067,49 |  |  | 1 320 | 670 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 44 420,70 |  |  | 8 125 | 12 526 |  |
| Работы, выполненные за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Мартюш |  | 13 |  | 119 |  |  | 4 313 |  | 902 |  | 1 580,47 |  |  | 400 | 150 |  |
| с. Сосновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,78 |  |  | - | 33 |  |
| с. Позариха |  | 6 |  | 75 |  |  | 2 225 |  | 454 |  | 900,47 |  |  | - | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 2 548,752 |  |  | 400 | 583 |  |
| ИТОГО: |  | 63 |  | 934 |  |  | 20 382 |  | 4 780 |  | 47 513,72 |  |  | 9 676 | 13 925 |  |
| Общая протяженностей сетей, км |  |  | в том числе ветхих сетей на 01.01.2019, в однотрубном исполнении, км |  |  | Протяженность капитально отремонтированных сетей, км |  |  |  | Процент отремонтированных сетей к общей протяженности ветхих сетей, % |  |  | Протяженность ветхих сетей на 01.01.2020, км |  |  |  |
| ТС в одно-трубном исполнении | ХВС |  | ТС в одно-трубном исполнении |  | ХВС | ТС в одно-трубном исполнении |  | ХВС |  | ТС в одно-трубном исполнении |  | ХВС | ТС в одно-трубном исполнении |  |  | ХВС |
| 108,9 | 158,5 |  | 84,7 |  | 135,35 | 9,68 |  | 13,92 |  | 11,4 |  | 10,3 | 73,76 |  |  | 121,32 |

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2019/2020 годов в бюджете на 2019 год было предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в размере 5,0 млн. рублей.

За счет средств местного бюджета были выполнены работы по капитальному ремонту (замене) 3 котлов в угольных котельных, заменен 1 котел в котельной п. Новый Быт, 1 котел в центральной и 1 в школьной котельных с. Сипавское. Проведены работы по капитальному ремонту вытяжной принудительной вентиляции в котельной п. Новый Быт. Выполнены работы по ремонту выпускных колодцев и выгребных ям в с. Клевакинское, с. Позариха, с. Новоисетское, с. Маминское.

Проведение капитального ремонта позволило обеспечить бесперебойное и надежное тепло и водоснабжение социально значимых объектов и жилищного фонд в населенных пунктах Каменского городского округа. Улучшило качество предоставляемой услуги теплоснабжения на 63 объектах соцкультбыта, в 934 многоквартирных домах и домах блокированной застройки.

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 30-ЕКпп, по организации холодного водоснабжения жителей с. Позариха Каменского района, от сетей АО «Водоканал Каменск-Уральский», в 2019 году были проведены работы по закольцовке сети холодного водоснабжения с. Позариха и п. Мирный. Заключен муниципальный контракт № 22-АЭФ от 19.07.2019 с ИП Воробьев Н.П. на выполнение работ «Строительство участка водопровода от точки врезки в сети водоснабжения п. Мирный до точки врезки в сеть водоснабжения с. Позариха». Сумма выполненных работ по контракту составила 900,47 тыс. руб., работы выполнены за счет средств местного бюджета.

ООО «Система» заключен договор с АО «Водоканал КУ» на поставку питьевой воды с. Позариха, с 01 апреля 2020 года жители с. Позариха получают воду от сетей АО «Водоканал КУ».

За счет средств местного бюджета для подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года и проведения неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства были приобретены материалы:

Электронагреватели проточные, индукционные, для многоквартирных домов в п. Первомайский в количестве 5 штук;

Комплект анодов для электрохимического аппарата, 4 комплекта;

Глубинные насосы для скважин в количестве 16 штук;

Насосы для котельных в количестве 15 штук;

Провод СИП-4 протяженностью 2 500,0 м.

В 2019 году закончено строительство газовой котельной мощностью 1,0 МВт в с. Черемхово, выработка тепловой энергии с начала отопительного периода 2019/202, на нужды школы и детского сада с. Черемхово, производилась новой котельной.

В 2019 года проводились работы по строительству блочной газовой котельной мощностью 3,5 МВт и замене сетей теплоснабжения в с. Травянское.

Тепловые сети были смонтированы до начала отопительного периода 2019/2020, пуск тепла осуществлен по новым сетям. Пуско-наладочные работы газовой котельной были начаты в декабре 2019 года, с середины января 2020 года, снабжение тепловой энергией многоквартирных домов и объектов соцкультбыта с. Травянское осуществляется от новой котельной.

Подготовка к отопительному сезону

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Решением Думы Каменского городского округа № 358 от 23.05.2019  «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года».

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2019/2020 года, распоряжением Главы городского округа от 31.05.2019 № 116 была создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2019/2020 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением был утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 28 по 31 октября 2019  года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» совместно с Уральским управлением Ростехнадзора  была проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования «Каменский городской округ».

По результатам проверки муниципальное образование «Каменский городской округ» признано не готовым к отопительному периоду 2019/2020 года по причине неготовности к отопительному периоду управляющих компаний ООО «УК «ДЕЗ КГО», ООО «УК «Стройком» и теплоснабжающей организации ООО ТК «Система».

Обеспечение ТЭР

Поставка угля во время отопительного периода 2019/2020 года осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УралЭнергоРесурс».

Общее количество поставки каменного угля в 2019/2020 году – 6 745 тонн на сумму 31,0 млн. руб.

Израсходовано за отопительный период – 6 655,3 тонн угля на сумму 30,59 млн.  руб.

Остаток угля на конец отопительного периода 2019/2020 года – 105,7 тонна.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2019/2020 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2019/2020 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

Услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в отопительный период 2019/2020 года оказывали предприятия ООО «ТК «Система» и ООО «Система».

Задолженность на начало отопительного сезона 2019/2020 года составляла – 170,35 млн. руб.

– задолженность ООО «Перспектива+» – 83,01 млн. руб.

– задолженность ООО «Система» – 0,85 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 86,49 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 21,0 млн. руб., МУСП «КМТС» – 28,34 млн. руб., ООО «СибНА» – 7,88 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 12,24 млн. руб., ранее действующих – 17,03 млн. руб.)

У предприятия ООО ТК «Система» на начало отопительного сезона 2019/2020 года задолженности не было.

На дату окончания отопительного сезона 2019/2020 года (по состоянию на 06.05.2019) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 272,41 млн. руб. из них:

– задолженность ООО ТК «Система» – 118,39 млн. руб.

– задолженность ООО «Система» – 3,64 млн. руб.

– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,92 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 82,46 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., ООО «СибНА» – 6,88 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,22 млн. руб., ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На 1 мая 2020 года у учреждений бюджетной сферы и населения сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 204,39 млн. руб. в том числе:

–  Управление образования – 0,16 млн. руб.

–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи – 0,00 млн. руб.

–   прочие потребители и задолженность управляющих организаций – 20,77 млн. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 183,46 млн. руб.

В отопительный период 2019/2020 года Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 91 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ (отключался ресурс более чем на 8 часов), из них:

40 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей;

46 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения;

5 – отказы и неисправности систем электроснабжения.

Однако, во время прохождения отопительного периода 2019/2020 годов, из-за изношенности сетей, были обнаружены и ликвидированы более 90 порывов на сетях тепло- водоснабжения, которые устранялись в рабочем порядке и не приводили к длительному отключению ресурса.

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха на основании  постановления Главы городского округа № 611 от 06.05.2020 «Об окончании отопительного периода 2019/2020 года на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 06.05.2020 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 годов в бюджете Каменского городского округа на 2020 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере 2,0 млн. рублей. Уже сформирован и утвержден постановлением Главы городского округа от 25.04.2020 № 527 План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы к выполнению две работы по решению Каменского районного суда:  капитальный ремонт канализационной сети с устройством нового септика и сносом существующей выгребной ямы по ул. Заречная, 65 в с. Покровское и капитальный ремонт наружных канализационных сетей по ул. Ворошилова, д. 14,  д. 18 с. Травянское.

В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» в подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Каменского городского округа» на 2020 год предусмотрены средства:

на проектирование: газовой котельной в п. Первомайский и очистных сооружений в с. Колчедан, с. Сипавское и пос. Первомайский.

на приобретение и установку дизельных генераторов, как резервных источников электроснабжения, на котельные.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 28.05.2020 № 467

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2019/2020 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2020/2021 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 1 июня 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организации, обеспечивающей теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июня 2020 года, в течении года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона нормативного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года подведомственных учреждений | до 15 сентября 2020 года | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспортов готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 7 | Сбор и представление информации о: |  |  |
|  | - Планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до1 июня 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2020/2021 года | до 1 июня 2020года |  |
|  | - выполнение графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2020 года |  |
|  | - подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2020/2021 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2020 года |  |
|  | - выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, по четвергам с 3 августа по 2 ноябрь 2020 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к отопительному периоду 2020/2021 года | к 15 сентября 2020 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с 1 августа по 15 сентября 2020 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – паспорт готовности) теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с 3 августа по 1 ноября 2020 года |  |
| 8 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 3августа по 15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
| 9 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 1 сентября по 1 ноября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 10 | Проверка готовности муниципального образования к работе в отопительный период 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 15 сентября по 15 ноября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 11 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15 сентября 2020 года | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 12 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | ежедневно, с 16 сентября 2020 года до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |