РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать четвертое заседание

РЕШЕНИЕ № 544

18 февраля 2021 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и 2020 годах на мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в населенных пунктах Каменского городского округа» подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и 2020 годах на мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в населенных пунктах Каменского городского округа» подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлены:

1. Финансовые нарушения на общую сумму 181,75 тыс. руб., в том числе в Администрации МО «Каменский городской округ» на сумму 180,35 тыс. руб., в МКУ «УХ КГО» на сумму 1,4 тыс. рублей.

1) Администрация муниципального образования «Каменский городской округ»:

1.1) Приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 129,2 тыс. руб., предусмотренные муниципальным контрактом от 13.09.2019     № 32-АЭФ, заключенного с ООО «ЖКХ – Урал» на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Каменского городского округа (нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации);

1.2) Приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 51,15 тыс. руб., предусмотренные муниципальным контрактом от 04.08.2020     № 14-АЭФ, заключенного с индивидуальным предпринимателем Сувориным Н.А. на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Каменского городского округа (нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2) МКУ «УХ КГО»:

2.1) Приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 1,4 тыс. руб., предусмотренные муниципальным контрактом от 22.09.2020        № 47-АЭФ-2020, заключенного с ООО «ЖКХ – Урал» на выполнение работ                    по объекту «Ремонт контейнерных площадок, расположенных на территории Каменского городского округа» (нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 309, пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2. Нарушения законодательства Российской Федерации, Свердловской области и муниципального образования.

1) Администрация муниципального образования «Каменский городской округ»

1.1) Условия муниципальных контрактов от 13.09.2019 № 32-АЭФ, от 04.08.2020 № 14-АЭФ не соблюдены, заключение экспертизы подписано с нарушением требований муниципальных контрактов, освидетельствование скрытых работ проведено на несуществующих площадках (нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 4.3, 5.3.1, 5.3.19 муниципальных контрактов от 13.09.2019 № 32-АЭФ, от 04.08.2020 № 14-АЭФ);

1.2) Принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни. К бухгалтерскому учету приняты и переданы объекты недвижимого имущества, по которым работы, предусмотренные муниципальными контрактами от 13.09.2019 № 32-АЭФ, от 04.08.2020 № 14-АЭФ фактически не выполнены (нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ);

1.3) Сроки поставки товара, предусмотренные условиями муниципального контракта от 21.09.2020 № 17-АЭФ не соблюдены (нарушение пункта 4.1 муниципального контракта от 21.09.2020 № 17-АЭФ);

1.4) Требование об оплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 21.09.2020 № 17-АЭФ в адрес Подрядчика не направлено (нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

1.5) Приняты и оплачены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от 22.06.2020 № 9-АЭФ после истечения срока действия контракта (нарушение пункта 13.1 муниципального контракта от 22.06.2020 № 9-АЭФ);

1.6) Обязательные условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки и аукционной документацией (муниципальный контракт от 22.06.2020 № 9-АЭФ) не соблюдены (нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

1.7) Не выполнение целевого показателя в полном объеме в 2019 и 2020 годах, на достижение которого направлено мероприятие.

2) МКУ «УХ КГО»:

2.1) Условия муниципального контракта от 22.09.2020 № 47-АЭФ-2020, не соблюдены, заключение экспертизы подписано с нарушением требований муниципальных контрактов, освидетельствование скрытых работ проведено на несуществующих площадках (нарушение статьи 34 Федерального закона           № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 1.3, 5.1, 5.3 муниципального контракта от 22.09.2020       № 47-АЭФ-2020);

2.2) Акт технической готовности от 09.10.2020 № 1 не соответствует актам освидетельствования скрытых работ по выполнению Муниципального контракта № 47-АЭФ-2020 в части адресности;

2.3) Акты освидетельствования скрытых работ от 25.09.2020 № 1,                            от 26.09.2020 № 2 не соответствуют акту технической необходимости                               от 09.10.2020 № 1;

2.4) Работы по объекту «Ремонт контейнерных площадок, расположенных на территории Каменского городского округа» ООО «ЕК-Ремонт», предусмотренные муниципальный контракт от 22.06.2020 № 28-АЭФ-2020 в полном объеме не выполнены. На момент проверки по состоянию на 02.12.2020 года, Подрядчиком нарушены сроки завершения ремонтных работ (до 23.07.2020) на 118 календарных дней (нарушение статьи 309, пункта 1, 2 статьи 708 Гражданского кодекса РФ, пункта 13 статьи 34, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.3, 3.2, 9.1 Муниципального контракта № 28-АЭФ-2020), Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и 2020 годах на мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в населенных пунктах Каменского городского округа» подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», принять к сведению.

2.Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.)

-   осуществлять соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

-     выполнять целевые показатели муниципальных программ;

-  тщательно согласовывать подготовительные работы по размещению мест накопления ТКО;

-   осуществлять целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств.

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

18.02.2021 года