РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Внеочередное  заседание

РЕШЕНИЕ  № 242

26 июня 2014 года

Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ»

к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного сезона 2013/2014 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию Заместителя Главы Администрации А.Н. Колпащикова, об итогах отопительного сезона 2013/2014 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусову С.А.):

3.1. Обеспечить контроль в муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства за проведением текущих расчетов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

  - До 15 сентября 2014 года обеспечить создание:

-  запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

-	 запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.3.Обеспечить максимально возможное погашение к началу отопительного сезона 2014/2015 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

3.4.До 15 сентября 2014 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.5.До 01 ноября 2014 года совместно с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных и тепловых сетей на территории Каменского городского округа;

3.6.Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.7.Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты;

3.8.До 15 июля 2014 года обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области:

- планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях;

-   графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме;

-   сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период;

-   еженедельного отчета об исполнении планов-графиков.

4.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Пламя».

5.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный  Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Глава Каменского городского  округа                                                   С.А. Белоусов

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

Приложение № 1

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 26.06.2014г № 242

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2013/2014 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

1.    Вступление

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  Решением Думы Каменского городского округа от 30.05.2013 года №120 "Об итогах отопительного сезона 2012-2013 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского округа к работе в осенне-зимний период 2013/2014года».

2.     Подготовка к отопительному сезону

2.1.  Капитальные ремонты

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных опрессовок тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа от 25.06.2013г. №1364 "План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ на 2013 год.

Кроме того составлены графики проекта производства работ запорной арматуры и электрооборудования в котельных.

По состоянию на 01.10.2013года на территории: с. Покровское,                             с. Кисловкое, п. Мартюш, д. Брод, с. Рыбниковское, с.Травянское, с. Сосновская,          с. Позариха, с. Колчедан, с. Сипавское, п. Н.-Быт - выполнены следующие мероприятия по подготовке к  отопительному  сезону 2013-2014года:

-произведена ревизия сетевых насосов в газовой котельной, запорной арматуры; - произведена опрессовка системы отопления с промывкой;

- подготовлены сетевые и подпиточные насосы, установки для очистки воды.

За период подготовки к отопительному сезону 2013/2014 года выполнены  следующие мероприятия по капитальным ремонтам на сумму: 12 825 000,00 руб.:

-Покровская территория - проведен ремонт колодцев и трубопровода холодного водоснабжения.

- Маминская территория - проведен ремонт котлов газовой котельной.

- Кисловская территория – произведена замена трубопровода.

-Клевакинская территория - произведен ремонт газовой котельной и замена трубопровода.

- Колчеданская территория - произведена замена трубопровода от станции обезжилезования до ул. Заводская 25.

- Сосновская территория - произведен ремонт газовой котельной и замена трубопровода.

- п.Мартюш-произведен капитальный ремонт колодцев, канализационной сети и коллектора, замена труб теплоснабжения.

-Рыбниковская территория - произведен капитальный ремонт трубопровода и капитальный ремонт котлов в котельной.

- Бродовская территория - произведен капитальный ремонт трубопровода и капитальный ремонт котлов в котельной.

-Травянская территория - произведен ремонт газовой котельной и замена трубопровода.

-Позарихинская территория - произведен капитальный ремонт трубопровода.

-Белоносовская территория - замена котлов в котельной.

-Соколовская территория - произведен капитальный ремонт трубопровода и замена котлов в котельной.

-Сипавская территория - произведен капитальный ремонт трубопровода и ремонт котлов в котельной.

-Н. Бытская территория - произведен капитальный ремонт трубопровода и ремонт котлов в котельной.

В целях подготовки жилого фонда

По состоянию на 31.12.2013г. проведены работы на сумму - 4 692 836,67 руб.

| Объект | Вид работ |
| --- | --- |
| пгт. Мартюш, ул. Школьная д,5 | Усиление лоджий |
| д. Черноскутова, ул. Центральная д.8а | Ремонт кровли, перекрытий, отмостки, электромонтажные работы |
| д. Черноскутова, ул. Центральная д.8в | Ремонт кровли, перекрытий, отмостки, электромонтажные работы |
| д. Черноскутова, ул. Центральная д.8д | Ремонт кровли, перекрытий, отмостки, электромонтажные работы |
| д. Черноскутова, ул. Центральная д.8б | Ремонт кровли, перекрытий, отмостки, электромонтажные работы |
| с. Сосновское, ул. Мира д.10 | Ремонт кровли, стен из кирпича |
| с. Рыбниковское, ул. Дмитриева д. 3 кв,1 | Ремонт помещений |
| с. Маминское, ул. Свердлова д,31 | Ремонт кровли, перекрытий, отмостки, электромонтажные работы |
| пгт. Мартюш , ул. Школьная д,5 | Ремонт канализации |

В целях подготовки объектов социальной сферы были проведены следующие работы:

1) здравоохранение – проведен ремонт отопления холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения в больнице с. Колчедан на сумму                            -  5 030 943,82 руб. Проведен капитальный ремонт системы отопления МУЗ «Каменская ЦРБ»  на сумму- 585 870,52 руб.

2) образование – проведен капитальный ремонт системы отопления в группе в МКДОУ «Клевакинский детский сад» на сумму 230 600,0 руб.

В соответствии с графиком проведены работы в образовательных учреждениях по ремонту, ревизии, профилактическому осмотру внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления, а также электрооборудования.

3) культура  - выполнены ремонтные работы:

Замена ввода узла системы отопления во Дворце культуры с. Травянское на сумму - 351 169 руб.

Замена системы отопления во Дворце культуры с. Сосновское на сумму  - 785 647 руб.

Произведен капитальный ремонт системы отопления и прокладка трубопровода горячего водоснабжения в Детской школе искусств с. Позариха, на сумму  -  336 958 руб.

Приобретены колосники для угольного котла Ермак.

Отревизированы и запущены в работу 6 электрокотельных.

Проведена замена запорной арматуры на системе отопления:

- в Культурно-досуговом центре п.Мартюш;

- во Двореце культуры с. Маминское;

- во Двореце культуры с.Сипавское

Проведена установка новых батарей во Двореце культуры с. Рыбниковское.

Проведена переделка системы отопления в связи оборудованием запасного выхода в Детской школе искусств с. Сосновское. и в клубе д.Черемхово.

Проведен ремонт системы отопления в Детской школе искусств п.Мартюш.

Промывка батарей во Дворце культуры с. Новоисетское.

В соответствии с графиком проведены работы в учреждениях культуры по ремонту, ревизии, профилактическому осмотру внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления, а также электрооборудования.

Готовность объектов социальной сферы (Образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения) к отопительному сезону на момент пуска составляла 100%.

2.2.      Обеспечение ТЭР

Поставка угля во время отопительного сезона 2013/2014года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, для этого был заключен договор с предприятием ЗАО «Уралуглесбыт» о поставке угля на общую сумму – 21 235 000,00 руб., в объеме -6 850,00 тонн угля.

| Наименование | №,дата договора | Кол-во угля, тн. | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Уралуглесбыт" | № 111/13 от 12.08.2013г. | 3 850,00 | 3 100,00 | 11 935 000,00 |
| ЗАО "Уралуглесбыт" | № 153/13 от 29.10.2013г. | 3 000,00 | 3 100,00 | 9 300 000,00 |
|  | Итого: | 6 850,00 | 6 200,00 | 21 235 000,00 |

По окончании отопительного сезона 2013/2014года, при осмотре угольных площадок котельных на 12 мая 2014 года составлен акт «о фактических остатках угля» в количестве - 13 тонн.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2013/2014года осуществлялась по договорам с предприятиями  ЗАО НГК «Уралсевергаз», ЗАО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2013/2014года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «Свердловэнергосбыт».

2.   О ходе отопительного сезона

3.1. 	Отопительный сезон прошел без чрезвычайных ситуаций, с начала отопительного сезона 2013/2014года - зарегистрировано 104 технологических нарушений, в том числе: 6 – на котельных, 37 – на тепловых сетях (32 – на трассах, 5 – в домах), 34 – на сетях холодного водоснабжения (27 – на трассах холодного водоснабжения, 6 – на  скважинах района, 1 – в домах), 27 – на канализационных сетях (6- на уличной  канализационной сети, 21 –в квартирах).

В октябре 2013г. - после производимого капитального ремонта трубопровода холодного водоснабжения со станции второго подъема с. Колчедан, производилась врезка в существующий трубопровод. Холодное водоснабжение на село Колчедан отключено. В связи с этим, из-за нехватки холодной воды на котельной, (в системе подпитки котлов) остановлена котельная. Ремонтные работы проведены в срок - неисправность устранена.

В ноябре 2013г. - на котельной произведена плановая промывка теплообменников, отопление в жилых домах было отключено ориентировочно до утра, под отключение попали 65 жилых дома. После промывки теплообменников отопление в жилых домах возобновилось.

В  декабре 2013г. –  в п.г.т. Мартюш, было отключение холодного водоснабжения в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения. В котельную, обеспечивающую отоплением населенный пункт, для предотвращения остановки системы отопления организован подвоз воды и подключено холодное водоснабжение к вечеру.

В январе2014года - аварийное отключение холодного водоснабжения в                           с. Колчедан,  в связи с порывом трубопровода (диаметр трубы 57мм) на трассе холодного водоснабжения по ул. Беляева 5. Причина аварии: изношенность сетей. Аварию устранили.

В январе 2014года - произошло аварийное отключение теплоснабжения в                         с. Колчедан, на улицах: Заводская, Гагарина, Ленина (дома №№ 37 (пятиэтажный жилой дом), 59, 61, 63 (двухэтажные жилые дома)), Беляева (дома №№ 4, 5, 6 ,7 (одноэтажные жилые дома)). Отключение произошло в связи с изношенностью сетей на трассе теплоснабжения. Аварию устранили.

В феврале 2014года - произошло аварийное отключение электроэнергии в                      с. Сипавское, с. Пирогово. Аварию устранили  произвели запуск котельных.

В марте 2014года -  произведено аварийное отключение холодное водоснабжение с. Колчедан,  в связи с порывом центрального трубопровода на трассе холодного водоснабжения (перекресток ул. Набережная ул. Ленина). Причиной аварии послужила изношенность сетей. Руководитель МУП «Теплосети» Долгополов Е.Ю. произвел ремонтные работы, холодное водоснабжение по улице Ленина подано.

3. 	Заключение

Таким образом, отопительный сезон 2013/2014 года на территории                    МО "Каменский городской округ" в тяжелое экономическое время и условиях нехватки материальных ресурсов прошел удовлетворительно, несмотря на низкие температуры окружающей среды.

На предприятиях ЖКХ,  при возникновении аварийных ситуаций на сетях тепло - водоснабжения, а так же в котельных устранение производилось своевременно, на место аварий выезжали представители администрации, а так же привлекались аварийные бригады со всего района, были организованны работы весь световой день и в выходные дни.

Подача тепла населению, социальной сфере и прочим организациям осуществлялась  в соответствии с температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха.

Возникали проблемы на сетях тепло - водоснабжения в п.г.т..Мартюш, страдали целые дома, устранение производилось в короткие сроки.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа от 07.05.2014 г. № 1084 «Об окончании отопительного сезона 2013/2014» - 12 мая 2014 года отопительный сезон на территории МО "Каменский городской округ"  был закончен.

В настоящее время в коммунальных организациях проводится ревизия оборудования  котельных и трубопроводов. Готовится документация для выставления на конкурс,  согласно плану капитальных работ.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 26.06.2014г  № 242

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2013/2014 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний сетей | до 01.06.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 07.06.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 5 | Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года подведомственных учреждений | до 15.09.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.07.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 7 | Представление и сбор информации: |  |  |
|  | - о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, в течение года с 15.09.2014г. |  |
|  | - о подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2014/2015 года по форме 1-ЖКХ (зима) | с июля по сентябрь 2014года |  |
|  | - о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, с августа по сентябрь2014 г. |  |
|  | - о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2014г. |  |
|  | - о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2014г. |  |
|  | - о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2014года |  |
| 8 | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2014г. | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 9 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170) | август – сентябрь 2014 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 10 | Проверка готовности котельных, электрических и тепловых сетей муниципального образования к работе в осенне-зимний период с составлением акта выдачей паспортов готовности (Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденное Министром промышленности и энергетики РФ от 25.09.2004 года) | август – сентябрь 2014 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 11 | Продолжение проведения энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения муниципального образования с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения | до 01.11.2014г. | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 12 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | Ежедневно, с 15.09.2014г. до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 13 | Сбор и предоставление информации о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года и включении теплоснабжения | с августа по октябрь 2014 (по мере необходимости) | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |