РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Внеочередное  заседание

РЕШЕНИЕ № 101

25 мая 2017 года

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ»

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного сезона 2016/2017 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации Лугинина П.Н. об итогах отопительного сезона 2016/2017 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (приложение № 2).

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный  Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

25.05.2017г

Приложение № 1

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 25.05.2017г № 101

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2016/2017 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

Отопительный период 2016/2017гг. характеризуется положительно, прошел без срывов и был во время начат. Достигнуты значительно лучшие показатели по сравнению с прошлым годом.

Котельные отработали стабильно, удалось избежать крупных аварий и остановок. Жители были обеспечены более качественной услугой теплоснабжения, что неоднократно подтверждалось на общих собраниях граждан.

Также хочется отметить значительное снижение роста общей задолженности за топливно-энергетические ресурсы, но сохраняется тенденция неоплат за поставленную тепловую энергию нашими потребителями.

Подготовка к отопительному сезону

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Постановлением Главы городского округа от 07.06.2016 года № 941 «Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года».

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа № 1152 от 13.07.2016 года  «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каменский городской округ». На проведение капитальных ремонтов в 2016 году из местного бюджета выделены средства в сумме 6,00 миллионов рублей.

Были заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, проведены капитальные ремонты:

- работы по капитальному ремонту двух котлов в котельной п. Новый Быт, заключен контракт на капитальный ремонт одного котла в с. Травянское, подрядчиком ремонт котла до сих пор не выполнен;

-  капитальный  ремонт трасс ТС и ХВС в с. Позариха, п. Новый Быт, с. Кисловское, д. Брод, с. Колчедан;

- работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в пгт. Мартюш, замена участка трубопровода наружной канализации в с. Новоисетское;

За счет собственных средств муниципального предприятия МУП «Каменская сетевая компания» проведены капитальные ремонты двух котлов в д. Белоносова и одного в с. Травянское. Изготовлены два котла в с. Сипавское. Установлено оборудование химводоподготовки на центральной котельной с. Сипавское.

Кроме этого проведены ревизии и ремонт котельного оборудования, запорной арматуры котельных и сетей ТС, насосного оборудования котельных, электрооборудования котельных.

ООО «Сибна» проводились капитальные ремонты теплотрасс д. Брод, с. Кисловское, с. Колчедан, п.г.т. Мартюш, а также проведены ревизии и ремонт котельного оборудования, запорной арматуры котельных и сетей ТС, насосного оборудования котельных, электрооборудования котельных.

Проведена подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2016/2017 года, распоряжением Главы городского округа от № 160 от 16.08.2016 года была создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2016/2017 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением был утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По результатам проверки теплоснабжающие организации МУП «Каменская сетевая компания» и ООО «Сибна» паспорта готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов не получили. Предприятиям МУП «Каменская сетевая компания» и ООО «Сибна» были выданы предписания к устранению нарушений Акта проверки готовности, имеющиеся на котельных предприятий системы химической водоподготовки не обеспечивают соблюдение водно-химического режима по определенным параметрам.

В полной мере подготовиться к отопительному периоду 2016/2017 гг. не удалось Управляющей компании «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа», ряд домов не были подготовлены к 15.09.2016г.

В связи с температурой окружающей среды, по постановлению Главы Каменского городского округа от 14.09.2016 года № 1493 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа»,   с 15.09.2016 года дан старт начала отопительного сезона 2016/2017 года. 17 сентября 2016 года все угольные и газовые котельные района были запущены.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия  используемых мощностей, большими потерями.

В отрасли велики затраты и потери ресурсов, которые ложатся на потребителей услуг и бюджет.

Несмотря на преобразования, осуществляемые в ходе реорганизации жилищно-коммунальной сферы, направленные на снижение затрат бюджетных ресурсов для функционирования ЖКХ, потребность отрасли в финансировании не стала меньше, что вызвано, прежде всего высоким износом основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, аварийностью переданного в муниципальную собственность жилья, объектов инфраструктуры и сетей.

Обеспечение ТЭР

Составлены и согласованы с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Поставка угля во время отопительного сезона 2016/2017 года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УРАЛТРАНСТЕХНО».

Общее количество поставки каменного угля в 2016/2017 году  8 231,6 тонн на сумму 29 026 446,0 рублей.

Израсходовано за отопительный  период  - 8 161,1 тонн угля  на сумму 28 739 691,0 тысяч  рублей.

Остаток  угля на конец отопительного периода  - 199  тонн.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2016/2017 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2016/2017 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

На начало отопительного сезона 2016/2017 года задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составляла 244,43 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», МУСП «Каменская МТС», МУ «УЗ по ЖКУ», ООО «Сибна») – 73,05 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа –171,38 млн. руб.

На  дату окончания отопительного сезона 2016/2017 года (по состоянию на 01.05.2017г.) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет 245,2 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих  предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», ООО «Сибна», МУСП «Каменская МТС», МУ «УЗ по ЖКУ») – 114,238 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа – 130,962 млн. руб.

На 1 мая 2017 года у учреждений бюджетной сферы сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме  – 8 868,1  тыс. руб., в том числе Управление образования 7 681,5 тыс. руб., Управление по культуре, спорту и делам молодежи 1 186,6 тыс. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 113,182 млн. руб.

Проведенный анализ сложившейся задолженности теплоснабжающих предприятий МУП «КСК» и ООО «Сибна» показал, что основной причиной являются:

- несанкционированный разбор гражданами воды из системы отопления;

- устаревшее насосное оборудование;

- отсутствие средств на внедрение новых технологий, позволяющих сокращать материальные и трудовые затраты;

- рост цен на электроэнергию и топливо.

Заключение

Таким образом, отопительный сезон 2016/2017 года на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в тяжелое экономическое время и условиях нехватки материальных ресурсов прошел довольно стабильно, без чрезвычайных ситуаций.

В отопительный период 2016-2017г. Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 428 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ, из них 174 - отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей,   63- вывоз ЖБО, 154 - на сетях холодного водоснабжения, 37 -  неисправности в жилых домах. Все аварийные ситуации устранялись быстро, в штатном режиме.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа от 28.04.2017 года № 546 «Об окончании отопительного сезона 2016-2017гг. на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 30.04.2017 года был закончен.

В настоящее время в коммунальных организациях проводятся гидравлические испытания, ревизия оборудования  котельных и трубопроводов. Готовится документация для формирования плана капитальных ремонтов на 2017 год.

Планы по подготовке к отопительному сезону 2017/2018гг.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2017/2018 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2017 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в размере  7 800 000 рублей.

На данный момент сформирован предварительный  план капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2017 год.

По окончании отопительного сезона 2016/2017 года после проведения весенних гидравлических испытаний, ревизии оборудования и наружных сетей теплоснабжающие организации произведут исчисление объемов необходимых работ, будет сформирован и утвержден «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» на 2017 год.

Администрация Каменского городского округа попала в пилотный проект муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области, по внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов. Утвержден перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры. В программе энергосбережение на реализацию энергосервисных контрактов в 2017 году предусмотрено 8694,0 тыс. руб.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 25.05.2017г  № 101

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2016/2017 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний сетей | до 01.06.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 31.07.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года подведомственных учреждений | до 15.09.2017 | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Обеспечение контроля подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года подведомственных учреждений | с 01.06.2017 до 15.09.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ |
| 7 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.09.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 8 | Представление и сбор информации: |  |  |
|  | - о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, в течение года с 15.09.2017 |  |
|  | - о подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2017/2018 года по форме 1-ЖКХ (зима) | с июля по сентябрь 2017 |  |
|  | - о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, с августа по сентябрь 2017 |  |
|  | - о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2017 |  |
|  | - о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по ноябрь 2017 |  |
|  | - о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2017 |  |
| 9 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15.09.2017 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 и Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду) | август – сентябрь 2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 12 | Проверка готовности котельных, электрических и тепловых сетей муниципального образования к работе в осенне-зимний период с составлением акта выдачей паспортов готовности (Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду) | август – ноябрь 2017 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | Ежедневно, с 15.09.2017 до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |