РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Третье  заседание

Р Е Ш Е Н И Е  № 14

19 апреля 2012 года

Об информации Контрольного органа Каменского городского округа о результатах внеплановой проверки по вопросу использования средств местного бюджета, выделенных на долгосрочную целевую Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Каменский городской округ» на 2008 – 2012 годы»

Заслушав информацию Контрольного органа Каменского городского округа о результатах внеплановой проверки по вопросу использования средств местного бюджета, выделенных на долгосрочную целевую Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Каменский городской округ» на 2008 – 2012 годы», Дума Каменского городского округа отмечает:

В результате проверки установлены множественные несоответствия показателей целевой Программы нормам Положения о разработке, утверждении и реализации целевых программ. В целевой программе не отражены: адресность мероприятий, обоснованность определенных объемов, финансовых затрат, не определен предполагаемый социально – экономический эффект от реализации, не отражены основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых, необходимо для осуществления того или иного мероприятия, не указаны конкретные сроки выполнения мероприятий программы, а также исполнители.

В целевой программе не прописан механизм ежегодной оценки эффективности ее реализации, не прописаны критерии указанной оценки.

Также проверкой установлено, что по результатам проведенных уточнений в бюджете городского округа по финансированию данной целевой программы не внесены уточнения в бюджетные ассигнования, утвержденные в бюджетной росписи в проверяемом периоде. При исполнении мероприятий целевой программы установлено, что часть расходов в сумме 720,4 тыс. рублей учтены с нарушением ведения бюджетного учета.

Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию Контрольного органа Каменского городского округа о результатах внеплановой проверки по вопросу использования средств местного бюджета, выделенных на долгосрочную целевую Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Каменский городской округ» на 2008 – 2012 годы» принять к сведению.

2. Администрации городского округа:

- устранить выявленные замечания и нарушения путем внесения изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Каменский городской округ» на 2008 – 2012 годы» и представить в орг. отдел Думы в срок не позднее 26 апреля 2012 года;

- строго руководствоваться действующим законодательством при отражении в учете движения бюджетных средств, в том числе при применении экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Комитету по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т.Лисицина) рассмотреть изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Каменский городской округ» на 2008 – 2012 годы» и внести ее на рассмотрение Думе городского округа 17 мая 2012 года.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянный  Комитет  по  экономической  политике,  бюджету  и  налогам     (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы

Каменского городского округа                                                       В.И. Чемезов