РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

## ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Сорок  девятое  заседание

Р Е Ш Е Н И Е  № 424

8 сентября 2011 года

Об итогах подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, жилищно – коммунального хозяйства Каменского городского округа к работе в осеннее – зимний период 2011/2012 года

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Борисова Ю.В. по подготовке к отопительному сезону 2011/2012 года в Каменском городском округе, Дума  городского округа отмечает, что готовность  к отопительному сезону составляет по области 76 %, по району 86,2 %. Задолженность предприятий ЖКХ Каменского городского округа перед поставщиками за энергоресурсы по состоянию на 8 сентября 2011г.  составляет 45315,15 тыс. рублей. Причинами увеличения задолженности являются: устаревшее оборудование котельных, высокая изношенность коммунальных сетей, разбор населением горячей воды из системы отопления, увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов, увеличение объемов потребления угля и газа. При подготовке к отопительному сезону, с учетом технического состояния, проведенных опрессовок тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда утвержден постановлением Главы городского округа план капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры. Администрация городского округа по итогам выполнения плана капитальных ремонтов освоила средства в размере 7828,82 тыс. рублей, что составляет 55 % от запланированного. Продолжается работа по капитальному ремонту жилого фонда. Учитывая представленную информацию руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию заместителя главы Администрации Борисова Ю.В. по подготовке к отопительному сезону 2011/2012 года в Каменском городском округе принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа Щелконогову В.Л.:

2.1. В  целях  исполнения   Федерального  закона   от 23 ноября  2009 года

№ 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в IV квартале 2011 года завершить работы по оснащению  приборами учета природного газа, тепловой энергии газовые котельные Каменского городского округа;

2.2. Провести мероприятия  направленные на погашение оставшейся задолженности за потребленные энергоресурсы 2010/2011 отопительного периода;

2.3. Проводить еженедельные совещания с руководителями предприятий ЖКХ по вопросам подготовки и пуска тепла к отопительному сезону 2011/2012 года с приглашением депутатов Думы городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянный Комитет по социальной политике (Парадеева Е.И.).

Председатель Думы

Каменского городского округа                                                        В.Н.Соломеин