РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ № 231

24 мая 2018 года

Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ»

к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного сезона 2017/2018 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Баранова А.П. об итогах отопительного сезона 2017/2018 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2.   Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (приложение № 2).

3.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

24.05.2018г.

|  | Приложение № 1 к Решению Думы Каменского городского округа от 24.05.2018г. № 231 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

2017/2018 ГОДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

На основании постановления Главы администрации МО «Каменский городской округ» № 1236 от 14.09.2017г. «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа», отопительный сезон 2017/2018 года начался с 18.09.2017 года.

До конца января 2018 года отопительный сезон на территории городского округа проходил без технологических нарушений. В связи с сильным промерзанием грунта из-за малоснежной зимы и изношенности сетей в период с 23.01.2018 года по 09.02.2018 года произошли ряд порывов на территории пгт. Мартюш и с. Позариха.

Аварийно-восстановительные работы проводились оперативно, силами трех аварийных бригад, которые были обеспечены необходимой техникой и материалами.

Администрацией Каменского городского округа проводились работы по организации и контролю за проведением ремонтных работ в пгт. Мартюш и в с. Позариха.

На месте проведения ремонтных работ в круглосуточном режиме было обеспечено присутствие представителя Администрации Каменского городского округа не ниже заместителя Главы городского округа.

Сотрудниками Администрации Каменского городского округа была проведена работа:

- организован поквартирный обход многоквартирных домов с разъяснениями жителям ситуации с теплоснабжением в целом, напоминанием правил эксплуатации газовых и электроприборов.

- организовано взаимодействие между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями.

Снижения температурного режима в жилых помещениях ниже +120С не было.

30 января 2018 года совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области состоялась рабочая встреча с посещением населенных пунктов: пгт. Мартюш, с. Колчедан, д. Шилова, п. Первомайский, с. Позариха, с. Травянское.

В процессе поездки был озвучен ряд острых вопросов имеющих место на территории Каменского городского округа при прохождении отопительного периода 2017/2018гг.

Администрацией Каменского городского округа подготовлено и направлено обращение в адрес первого заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова (исх. № 01-25-661 от 12.02.2018г.) и в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (исх. № 01-25/699 от 13.02.2018г.) по вопросу выделения дополнительных средств из Областного бюджета на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Каменского городского округа.

Составлены локальные сметные расчеты на капитальный ремонт тепловых сетей пгт. Мартюш и с. Колчедан, которые в настоящее время проходят государственную экспертизу.

Подготовка к отопительному сезону

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 25.05.2017 года № 101 «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года».

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа № 689 от 02.06.2017 года  «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каменский городской округ».

При подготовке к осенне-зимнему периоду, проведены ремонты на котельных, сетях тепло - водоснабжения, за счет средств местного бюджета на сумму 8 617,6 млн. руб.

Так же работы выполнялись теплоснабжающими организациями МУП «КСК» и ООО «СибНА». На котельных отремонтированы котлы. Проведены капитальные ремонты сетей теплоснабжения в пгт. Мартюш, с. Новоисетское, с. Клевакинское, с. Колчедан, с. Кисловское, с. Сипавское. Кроме этого, проведены ревизии и ремонт котельного оборудования, запорной арматуры котельных и сетей ТС, насосного оборудования котельных, электрооборудования котельных.

В 2017 году было заменено 2,4 км тепловых сетей, 0,5 км водопроводных сетей. Тем не менее, сети остаются с большим процентом износа.

Проведена подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2017/2018 года, распоряжением Главы городского округа от № 83 от 20.06.2017 года была создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2017/2018 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением был утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По результатам проверки теплоснабжающие организации МУП «Каменская сетевая компания» и ООО «СибНА» паспорта готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов не получили. Предприятиям МУП «Каменская сетевая компания» и ООО «СибНА» были выданы предписания к устранению нарушений Акта проверки готовности, имеющиеся на котельных предприятий системы химической водоподготовки, не обеспечивают соблюдение водно-химического режима по определенным параметрам, также не на всех котельных района организован коммерческий учет реализуемой тепловой энергии.

В полной мере подготовиться к отопительному периоду 2017/2018 гг. не удалось Управляющей компании «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа», ряд домов не были подготовлены к 15.09.2017г.

В связи с температурой окружающей среды, по постановлению Главы Каменского городского округа от 14.09.2017 года № 1236 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа», с 18.09.2017 года начат запуск тепла на объекты социального и культурного назначения, а также жилой фонд Каменского городского округа.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия используемых мощностей, большими потерями.

В отрасли велики затраты и потери ресурсов, которые ложатся на потребителей услуг и бюджет.

Несмотря на преобразования, осуществляемые в ходе реорганизации жилищно-коммунальной сферы, направленные на снижение затрат бюджетных ресурсов для функционирования ЖКХ, потребность отрасли в финансировании не стала меньше, что вызвано, прежде всего высоким износом основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, аварийностью переданного в муниципальную собственность жилья, объектов инфраструктуры и сетей.

Обеспечение ТЭР

Составлены и согласованы с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Поставка угля во время отопительного сезона 2017/2018 года осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УРАЛТРАНСТЕХНО».

Общее количество поставки каменного угля в 2017/2018 году 8 268,4 тонн на сумму 32,99 млн. руб.

Израсходовано за отопительный период -  8 397,5 тонн угля на сумму 33, 51 млн.  руб.

Остаток угля на конец отопительного периода 2017/2018 года - 50 тонн.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2017/2018 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2017/2018 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе прохождения отопительного сезона в адрес Администрации поступали жалобы от населения и руководителей учреждений образования и культуры на несоответствие температурного режима внутри помещений, нормативному. Для обеспечения нормативного температурного режима в учреждениях, было принято решение, газовые котельные должны работать с превышением существующих температурных графиков качественного регулирования теплоносителя. После повышения температуры теплоносителя ситуация нормализовалась, но это в свою очередь привело к увеличению задолженности за потребленный газ.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

Задолженность на начало отопительного сезона 2017/2018 года составляла – 227,4 млн. руб. из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», МУСП «Каменская МТС», ООО «СибНА») – 81,2 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа –146,2 млн. руб.

На дату окончания отопительного сезона 2017/2018 года (по состоянию на 10.05.2018г.) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет 269,7 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», ООО «СибНА», МУСП «Каменская МТС») – 123,8 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа – 145,9 млн. руб.

На 1 мая 2018 года у учреждений бюджетной сферы сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 1 575,1 тыс. руб. в том числе:

–  Управление образования 648,5 тыс. руб.,

–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи 926,6 тыс. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 156,8 млн. руб.

Проведенный анализ сложившейся задолженности теплоснабжающих предприятий МУП «КСК» и ООО «СибНА» показал, что основной причиной являются:

- изношенность тепловых сетей и морально устаревшее котельное оборудование;

- отсутствие средств на внедрение новых технологий, позволяющих сокращать материальные и трудовые затраты;

- рост цен на электроэнергию и топливо;

- несанкционированный разбор гражданами воды из системы отопления.

В отопительный период 2017/2018г. Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 423 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ, из них:

106 - отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей;

95 - на скважинах и сетях холодного водоснабжения;

139 - вывоз ЖБО;

83- отказы и неисправности систем электроснабжения.

Все аварийные ситуации устранялись в штатном режиме.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа от 14.05.2018 года № 693 «Об окончании отопительного сезона 2017/2018гг. на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 15.05.2018 года был закончен.

Планы по подготовке к отопительному сезону 2018/2019гг.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2017/2018 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2018 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в размере 6,0 млн. рублей.

После окончания отопительного сезона организации жилищно-коммунального хозяйства провели гидравлические испытания. По результатам опрессовок будет сформирован План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Каменского городского округа на 2018 год.

Дополнительно в летний период будут проведены ремонты по замене магистральных трубопроводов отопления в пгт. Мартюш и с. Колчедан на общую сумму 50,0 млн. руб. за счет средств резервного фонда Свердловской области. Реализация данных мероприятий позволит повысить надежность систем теплоснабжения, что положительно скажется на стабильности их работы, позволит максимально уменьшить количество случаев возникновения внештатных ситуаций и свести к минимуму возможные отключения тепло- и водоснабжения в период прохождения зимнего отопительного периода 2018/2019 гг.

На территории Каменского городского округа реализуется пилотный проект муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов.

На реализацию энергосервисных контрактов по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» округа предусмотрены средства:

на 2017 год в размере 8 694,0 тыс. руб.

на 2018 год в размере 12 894,0 тыс. руб.

на 2019 год в размере 12 758,0 тыс. руб.

Все контракты отыграны в 2017 году, работы по замене светильников уличного освещения, на светодиодные будут завершены до 1 июля 2018 года.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 24.05.2018г № 231

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2017/2018 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном периоде и обязательным проведением гидравлических и испытаний тепловых сетей | до 1 июня 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июля 2018 года, в течении года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15 сентября 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года подведомственных учреждений | до 15 сентября 2018 года | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Обеспечение контроля подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года подведомственных учреждений | с 1 июля 2018 года до 15 сентября 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ |
| 7 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 1 сентября 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 8 | Представление и сбор информации о: |  |  |
|  | - планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 1 июня 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - графиках прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 1 июня 2018 года |  |
|  | - выполнение графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с 1 июля 2018 года |  |
|  | - подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2018/2019 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2018 года |  |
|  | - выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2018 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15 сентября 2018 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2018 года |  |
|  | - выдаче актов готовности к отопительному периоду на теплоисточники, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с августа по ноябрь 2018 года |  |
| 9 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15.09.2018 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15сентября 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 12 | Проверка готовности котельных, тепловых сетей муниципального образования к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов (в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) | август – ноябрь 2018 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | ежедневно, с 15 сентября 2018 года до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |