РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ № 358

23 мая 2019 года

Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ»

к работе в отопительный период 2019/2020 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного сезона 2018/2019 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Баранова А.П. об итогах отопительного периода 2018/2019 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2019/2020 года (приложение № 2).

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

23.05.2019

|  | Приложение № 1 к Решению Думы Каменского городского округа от 23.05.2019 № 358 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2018/2019 ГОДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

На основании постановления Главы администрации МО «Каменский городской округ» № 1444 от 18.09.2018 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа», отопительный сезон 2018/2019 года начался с 19.09.2018.

На 05.10.2018 все котельные были запущены, к теплоснабжению подключены все объекты социальной сферы и жилищного фонда района.

При подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года Администрацией Каменского городского округа проводились работы по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Были проведены капитальные ремонты за счет средств местного бюджета и резервного фонда Правительства Свердловской области.

В 2018 году из резервного фонда Правительства Свердловской области РФ в соответствии с распоряжением № 368-РП от 07.06.2018 выделены средства на капитальный ремонт инженерных сетей в размере 46,6 млн. руб. На эти средства было заменено 10,3 км сетей теплоснабжения и 1,85 км сетей водоснабжения в пгт. Мартюш и в с. Колчедан. Жители этих населенных пунктов в текущем отопительном сезоне ощутили плюсы от проведенных ремонтов, в домах стало теплее.

Проведение капитальных ремонтов сетей тепло - водоснабжения в пгт. Мартюш и с. Колчедан позволило снизить уровень потерь тепловой энергии, значительно повысить качество предоставляемых населению коммунальных услуг, повысить надежность систем тепло - водоснабжения, что положительно сказывается на стабильности их работы, в период прохождения отопительного периода 2018/2019 года.

Проведение капитального ремонта позволило обеспечить бесперебойное и надежное тепло и водоснабжение социально значимых объектов и жилищного фонд в населенных пунктах Мартюш и Колчедан. На территории пгт. Мартюш улучшилось качество предоставляемой услуги теплоснабжения на 13 объектах соцкультбыта и 62 многоквартирных домах, на территории с. Колчедан на 4 объектах соцкультбыта и в 5 многоквартирных домах.

Протяженность ремонтируемых тепловых сетей в пгт Мартюш:

Общая протяженность –   8890 м/п

Протяженность ХВС –   1850 м/п

Расход межбюджетных трансфертов по муниципальному контракту составил 35 222 559,23 рублей.

Протяженность ремонтируемых тепловых сетей в с. Колчедан:

Общая протяженность –   1424 м/п

Расход межбюджетных трансфертов по муниципальному контракту составил 9 472 700,05 рублей.

Ремонт сетей тепло - водоснабжения позволил снизить долю ветхих сетей в общей протяженности сетей теплоснабжения на 27%, сетей водоснабжения на 1,7%.

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа № 689 от 02.06.2017 «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каменский городской округ».

При подготовке к осенне-зимнему периоду, проведены капитальные ремонты:

- в с. Позариха: ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов;

капитальный ремонт сети ТВС от дома № 15 по ул. Механизаторов до пересечения ул. Механизаторов и ул. Геологов;

капитальный ремонт участка теплотрассы ТВС и ХВС от дома № 2 до дома № 5 с врезкой в дом № 3 по ул. Механизаторов.

- в с. Сипавское: капитальный ремонт боровов центральной угольной котельной.

- в с. Новоисетское: капитальный ремонт канализационной насосной станции и очистных сооружений;

капитальный ремонт наружной канализации от детского сада до колодца центральной канализации;

оборудование выгребной ямы плитой перекрытия, люком и решеткой для отделения твердых отходов по ул. Мира 19.

- в с. Маминское: капитальный ремонт канализационного колодца и участка канализационной сети между колодцами КК 26 и КК 27 по ул. Чапаева 2а;

капитальный ремонт (замена) выпуска канализационной трубы из дома 5 по ул. Фурманова с. Маминское.

- в с. Колчедан: капитальный ремонт участка сети ХВС на станции обезжелезивания.

- в с. Рыбниковское: капитальный ремонт водопровода по ул. Молодёжная.

- в пгт. Мартюш: капитальный ремонт (устройство) септика по ул. Молодежная дом 1 (кв. 1, 2, 7, 8);

капитальный ремонт (устройство) септика по ул. Молодежная дом 1 (кв. 3, 4, 5, 6).

За счет средств местного бюджета для проведения неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства при подготовке к отопительному сезону в 2018 году были приобретены материалы:

- глубинные насосы для скважин в количестве 16 шт.;

- насос агрегатный на станцию обезжелезивания в с. Колчедан;

- аппарат для прочистки наружных канализационных сетей;

- материалы для устранения аварийных ситуаций на сетях тепло- водоснабжения и водоотведения;

- электронагреватели проточные, индукционные, для многоквартирных домов в п. Первомайский в количестве шести штук. После поставки электронагреватели установлены в подвалы многоквартирных домов п. Первомайский.

В 2018 году была введена в эксплуатация канализационная насосная станция в пгт. Мартюш. Заканчивается строительство газовой котельной мощностью 1,0 МВт в с. Черемхово ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году

В феврале 2019 года отыгран контракт на строительство блочной газовой котельной мощностью 3,5 МВт и замену сетей теплоснабжения в с. Травянское.

Подготовка к отопительному периоду

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Решением Думы Каменского городского округа № 231 от 24.05.2018  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года».

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2018/2019 года, распоряжением Главы городского округа от 08.06.2018 № 124 была создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2018/2019 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением был утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 22 по 26 октября 2018  года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» совместно с Уральским управлением Ростехнадзора была проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования «Каменский городской округ.

По результатам проверки муниципальное образование Каменский городской округ признано не готовым к отопительному периоду 2018/2019 года по причине неготовности к отопительному периоду управляющих компаний ООО «УК «ДЕЗ КГО» и ООО «УК «Стройком» и теплоснабжающей организации ООО «ТГК «Стройком».

Обеспечение ТЭР

Поставка угля во время отопительного периода 2018/2019 года осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «Союзуголь-ЕКБ».

Общее количество поставки каменного угля в 2018/2019 году – 9 377,3 тонн на сумму 40,79 млн. руб.

Израсходовано за отопительный период – 9 376,3 тонн угля на сумму 40,78 млн.  руб.

Остаток угля на конец отопительного периода 2018/2019 года –  1 тонна.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2018/2019 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2018/2019 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

Задолженность на начало отопительного сезона 2018/2019 года составляла – 217,89 млн. руб.

Вся эта задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа (в том числе: МУП «КСК» – 24,1 млн. руб., МУСП «КМТС» – 26,5 млн. руб., ООО «СибНА» – 21,4 млн. руб., ранее действующие – 145,89 млн. руб.)

У предприятия ООО «ТГК «Стройком» на начало отопительного сезона 2018/2019 года задолженности не было.

Услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению до конца 2018 года оказывало предприятие ООО «ТГК «Стройком». С начала 2019 года эти услуги оказывает ООО «Перспектива+»

На дату окончания отопительного сезона 2018/2019 года (по состоянию на 08.05.2019) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 186,17 млн. руб. из них:

- задолженность ООО «ТГК «Стройком» – 115,78 млн. руб.

- задолженность ранее действующих предприятий – 70,39 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 21,0 млн. руб., МУСП «КМТС» – 28,3 млн. руб., ООО «СибНА» – 12,7 млн. руб., ранее действующих – 8,39 млн. руб.)

На 1 мая 2019 года у учреждений бюджетной сферы и населения сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 192,27 млн. руб. в том числе:

–  Управление образования – 10,0 млн. руб.,

–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи – 0,00 млн. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 182,27 млн. руб.

В отопительный период 2018/2019 года Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 144 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ, из них:

43 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей, в том числе на внутридомовых сетях 11;

80 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения, в том числе на внутридомовых сетях 5;

21 – отказы и неисправности систем электроснабжения.

Все аварийные ситуации устранялись в штатном режиме.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа № 924 от 08.05.2019 «Об окончании отопительного периода 2018/2019 года. на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 10.05.2019 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2019/2020 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2019 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в размере 5,0 млн. рублей. Уже сформирован и утвержден постановлением Главы городского округа от 01.04.2019 № 674 План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ».

Администрацией Каменского городского округа подготовлено письмо в адрес Губернатора Свердловской области на выделение денежных средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе в 2019 году. В рамках капитальных ремонтов планируется провести ремонты тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения в населенных пунктах: д. Белоносова, п. Новый Быт, с. Клевакинское, с. Колчедан, с. Маминское, с. Новоисетское, с. Позариха, с. Покровское, с. Рыбниковское, с. Сипавское, с. Сосновское, с. Травянское, с. Черемхово.

В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие Каменского городского округа до 2020 года» в подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Каменского городского округа» на 2019 год предусмотрены средства на проектирование газовой котельной в п. Первомайский. В 2018 году проведены работы по выбору земельного участка под строительство котельной, выполнен теплотехнический расчет, подана заявка на техническое присоединение к сетям электро- газоснабжения. Готовится техническое задание для объявления аукциона на определение подрядчика для проектирования котельной.

На 2019 год также предусмотрены средства на проектирование очистных сооружений в с. Колчедан в размере 4,0 млн. руб., проектирование очистных сооружений в пос. Первомайский в размере 2,0 млн. руб.

В настоящее время проводится проектирование очистных сооружений в с. Сипавское (срок окончания работ II квартал 2019 года).

На территории Каменского городского округа реализуется пилотный проект муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов.

На реализацию энергосервисных контрактов по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» предусмотрены средства:

на 2017 год в размере 8 694,0 тыс. руб.

на 2018 год в размере 12 894,0 тыс. руб.

на 2019 год в размере 12 758,0 тыс. руб.

Все работы по замене светильников уличного освещения, на светодиодные завершены 1 июля 2018 года.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 23.05.2019 № 358

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2019/2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2018/2019 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2019/2020 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 3 июня 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организации, обеспечивающей теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июля 2019 года, в течении года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона нормативного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15 сентября 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года подведомственных учреждений | до 15 сентября 2019 года | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспортов готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | До 13 сентября 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 7 | Сбор и представление информации о: |  |  |
|  | - Планировании работ подготовке к эксплуатации в отопительный период 2019/2020 года жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 3 июня 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2019/2020 года | до 3 июня 2018 года |  |
|  | - выполнение графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2019 года |  |
|  | - подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2019/2020 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2019 года |  |
|  | - выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2019 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к отопительному периоду 2019/2020 года | к 13 сентября 2019 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с 1 августа по 13 сентября 2019 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2019/2020 года (далее – паспорт готовности) теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с 1 августа по 1 ноября 2019 года |  |
| 8 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 1 сентября по 13 сентября 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
| 9 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2019/2020 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 1 сентября по 1 ноября 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 10 | Проверка готовности муниципального образования к работе в отопительный период 2019/2020 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 1 сентября по 1 ноября 2019 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 11 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15 сентября 2019 года | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 12 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | ежедневно, с 16 сентября 2019 года до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |