УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы

Каменского городского округа

От28.02.2018 г. № 230

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в Каменском городском округе»

План мероприятий («дорожная карта»)

по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в Каменском городском округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – рабочая группа) | до 28 февраля 2018 года, до 10 декабря 2018 года (ежемесячно) | утверждение состава рабочей группы; заседания рабочей группы | Директор МБУК «Центральная библиотека» |
| 2. | Мониторинг подключения общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и увеличения скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее 1 Мбит/сек | в течение 2018 года | обеспечение общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | Директор МБУК «Центральная библиотека |
| 3. | Мониторинг обеспечения общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | до 1 декабря 2018 года | исполнение Поручения от 24.08.2010 № Пр-2483 достижение целевых показателей (приложение № 1) (выполнено в полном объеме) | Директор МБУК «Центральная библиотека |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее – Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 | до 30 апреля 2018 года | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года» (по необходимости) | Директор МБУК «Центральная библиотека |
| 5. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) | до 30 марта 2018 года | договор с оператором ресурса; подключение к ресурсу НЭБ не менее 1 библиотеки; план создание точек доступа к ресурсу НЭБ в библиотеках | Директор МБУК «Центральная библиотека |
| 6. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ | до 31 декабря 2018 года (ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. (ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным) | Директор МБУК «Центральная библиотека |
| 7. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | до 31 декабря 2018 года (ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением № 2 (ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Директор МБУК «Центральная библиотека |

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в Каменском городском округе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

результативности реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в Каменском городском округе

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации плана мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |  |
|  |  |  | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |  |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 1 | 14 | 15 | 19 | 1 |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотек, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 1 | 14 | 15 | 19 | 1 |

| Форма | Приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в Каменском городском округе |
| --- | --- |

Отчет

о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу,

в Каменском городском округе

Выполнение плана мероприятий

по состоянию___________________

| Номер строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель мероприятия | Финансирование мероприятий (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – рабочая группа) |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |
| 2. | Мониторинг подключения общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и увеличения скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее 1 Мбит/сек |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |
| 3. | Мониторинг обеспечения общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее – Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |
| 5. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |
| 6. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |
| 7. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |  | Директор МБУК «Центральная библиотека» |  |  |  |

Достижение целевых показателей плана мероприятий

по состоянию___________________

|  | Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  | процент выполнения |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | 1. | Количество общедоступных библиотек |  | сетевых единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» |  | сетевых единиц |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) |  | сетевых единиц |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» |  | процентов |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса |  | сетевых единиц |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса |  | единиц |  |  |  |  |  |
| Руководитель органа местного самоуправления |  |  | (подпись) |  |  |  | ФИО |  |  |

Исполнитель:

ФИО,

телефон в формате (код) номер,

электронная почта